Závěrečná zpráva o řešení rozvojového programu

Pořízení SW pro pasportizaci budov, energetických rozvodů, inženýrských sítí, umístění pracovišť a pracovníků apod.

- Shrnutí stanovených cílů projektu a stanovené kontrolovatelné výstupy

Bude proveden výběr dodavatele – kritéria:počet pracovních stanic na jednu licenci, přenositelnost do iFIS, přizpůsobení SW pro potřebu veřejné vysoké školy, snadnost obsluhy, cena, zkušenosti z jiných VVŠ.

Bude provedena konverze výkresové dokumentace do elektronické podoby, oprava dat, zaměření neexistujících rozměrů a údajů, vložení dat do systému, sladění, kontrola a revize dat.

Kontrolovatelné výstupy:

Pořízený SW, změřená a vložená data.

- Informace o splnění stanovených cílů, uvedení konkrétních výstupů.

Byl proveden výběr dodavatele a produktu podle kritérií (firma HSI a produkt AMI). Na základě nabídky byla připravena dodavatelská smlouva včetně harmonogramu. Analýza všech nabídek ukázala, že původní předpoklady (finanční, věcné i časové) byly vyvozovány na základě neúplných nebo nejednoznačně formulovaných údajů dodavatelů z veřejně přístupných zdrojů i odpovědí reflektujících pouze minimalistické řešení. Proto byla realizována první část projektu – uzavření dodavatelské smlouvy a dodávka kompletního SW (celkem dodávka 925.403,50 Kč, z dotace MŠMT 650.000,00 Kč, spoluúčast VŠCHT 275.403,50 Kč), byla provedena úvodní analýza. Byly zahájeny práce na implementaci – definice typových úloh a přístupová práva.

- Změny v průběhu řešení projektu, vysvětlení změn.

V podstatě jedinou, zato podstatnou změnou v projektu bylo to, že z důvodů nepřesných předpokladů a údajů dodavatelů při formulaci projektu nebylo možno projekt dokončit v předpokládaném termínu a finančním rámci. Proto se navrhuje (nyní již na základě známých údajů) projekt dokončit v roce 2006.

- Údaje o pokračujícím projektu

Pokračující projekt bude podán pro rok 2006 jako dodatečný projekt na základě výzvy MŠMT, pokud by nebyla dotace poskytnuta, bude realizace dokončena z vlastních prostředků VŠCHT Praha.

- Přehled o čerpání dotace

viz tabulka

- Závěr

Některé cíle projektu byly dosaženy, byly realizovány kontrolovatelné výstupy. Finanční prostředky jak ze státního rozpočtu, tak i ze zdrojů VŠCHT Praha, byly využity účelně a hospodárně. Řešení projektu bylo započato úspěšně.

Přehled čerpání finanční dotace (v tis. Kč) – souhrnná tabulka

| Kapitálové finanční prostředky |  | Celkové náklady na řešení projektu | Z toho dotace ze st. rozpočtu (ukazatel I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 925,5 | 650 |
| Z toho | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 925,5 | 650 |
|  | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| Běžné finanční prostředky |  | Celkové náklady na řešení projektu | Z toho dotace ze st. rozpočtu (ukazatel I) |
| Celkem | 150 | 150 |
| Z toho | Mzdy |  |  |
|  | Pohyblivé složky mzdy | 60 | 60 |
|  | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr |  |  |
|  | Odvody na sociální a zdravotní pojištění | 21 | 21 |
|  | Drobný majetek |  |  |
|  | Materiální náklady |  |  |
|  | Služby a náklady nevýrobní povahy | 69 | 69 |
|  | Cestovní náhrady | 0 | 0 |
|  | Stipendia |  |  |
| Celkem (běžné a kapitálové) finanční prostředky ze státního rozpočtu na řešení projektu | 800 |