Závěrečná zpráva o řešení rozvojového programu

Rozšíření Manažerského informačního systému VERSO firmy DERS s.r.o. o uživatelské moduly Seznamy pracovníků, Dovolená, VaV - přehledy

- Shrnutí stanovených cílů projektu a stanovené kontrolovatelné výstupy

- Analýza potřebných manažerských sestav

- Zpracování parametrů sestav (např. struktura, zahrnované položky apod.)

- Zhodnocení (analýza) přístupových práv

- Zhotovení a implementace sestav

- Testování

- Školení uživatelů

Kontrolovatelné výstupy:

Zpracování manažerských modulů (sestav) v oblasti personalistiky a ekonomiky, které budou pružně reagovat na stávající stav. Dojde ke zkvalitnění personální práce vedoucích pracovníků všech stupňů a práce vedoucích pracovníků a řešitelů projektů vědy a výzkumu.

- Informace o splnění stanovených cílů, uvedení konkrétních výstupů.

Bylo provedeno vyhodnocení činnosti manažerského informačního systému v oblasti personalistiky a administrace činností výzkumu a vývoje. Jako prioritní byla vyhodnocena potřeba implementace výstupů systému evidence projektů VaV do MIS. Byl zpracován návrh parametrů výstupu a přístupová práva. Byl zadán požadavek na dodavatele – firmu DERS s.r.o. z Hradce Králové a uzavřena smlouva. Firma produkt vyhotovila, dodala, implementovala a provedla školení uživatelů. Uživateli z VŠCHT Praha byl modul otestován.

V oblasti personalistiky analýza ukázala, že zaměstnanci VŠCHT Praha jsou po konzultacích s dodavatelskými firmami informačního SW (DERS Hradec Králové a KS Vsetín) provést potřebné úpravy modulů MIS a jejich rozšíření vlastními silami. Práce na zavedení modulů „Evidence přítomnosti“ a „Sledování dovolených byly provedeny v měsících březen až říjen, práce na sestavách „Seskupené čerpání mezd pro vybrané projekty“ v měsících březen až červen, úpravy byly otestovány a zpřístupněny běžným uživatelům do rutinního provozu od července (seskupené čerpání) a od listopadu.

- Změny v průběhu řešení projektu, vysvětlení změn (čj. MŠMT)

Změny provedeny nebyly.

- Údaje o pokračujícím projektu

Není pokračující projekt.

- Přehled o čerpání dotace

viz tabulka

- Závěr

Všechny stanovené cíle projektu byly dosaženy, byly realizovány kontrolovatelné výstupy. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly využity účelně a hospodárně. Řešení projektu bylo úspěšné.

Přehled čerpání finanční dotace (v tis. Kč) – souhrnná tabulka

| Kapitálové finanční prostředky |  | Celkové náklady na řešení projektu | Z toho dotace ze st. rozpočtu (ukazatel I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 0 | 0 |
| Z toho | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 |
|  | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| Běžné finanční prostředky |  | Celkové náklady na řešení projektu | Z toho dotace ze st. rozpočtu (ukazatel I) |
| Celkem | 150 | 150 |
| Z toho | Mzdy |  |  |
|  | Pohyblivé složky mzdy | 54 | 54 |
|  | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr |  |  |
|  | Odvody na sociální a zdravotní pojištění | 19 | 19 |
|  | Drobný majetek |  |  |
|  | Materiální náklady |  |  |
|  | Služby a náklady nevýrobní povahy |  | 0 |
|  | Cestovní náhrady | 77 | 77 |
|  | Stipendia |  |  |
| Celkem (běžné a kapitálové) finanční prostředky ze státního rozpočtu na řešení projektu | 150 |