| Vysoká škola chemicko technologická v Praze |
| --- |
| Rozvojový projekt na rok 2007 Formulář pro závěrečnou zprávu |
| Program: | 11. Program na podporu odstranění slabých a posílení silných stránek vysoké školy |
| Podprogram: |  |
| Název projektu: Společná laboratoř pro konzervátorské techniky, 243 |
| Období řešení projektu: | Od: | 1.1.2007 | Do: | 31.12.2007 |  |
| Dotace (v tis. Kč) | Celkem: | Z toho běžné finanční prostředky: | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek | 4590 | 1040 | 3550 |
| Čerpáno | 4590 | 1040 | 3550 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|  | Hlavní řešitel | Kontaktní osoba |
| Jméno: | prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc | prof. Ing. Pavel Novák, CSc |
| Podpis: |  |  |
| Fakulta/Součást | Fakulta chemické technologie | Fakulta chemické technologie |
| Adresa/Web: | Technická 1905, 166 28 Praha 6 | Technická 1905, 166 28 Praha 6 |
| Telefon: | 220 443 769 | 220 444 033 |
| E-mail: | Zdenek.Belohlav@vscht.cz | Pavel.Novak@vscht.cz |

| Jméno rektora: | Doc. Ing. Josef Koubek, CSc |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Cíl 1: Stavební rekonstrukce laboratoří o celkové ploše 200 m2. Plnění: Bylo zrekonstruováno celkem 10 místností v budově A VŠCHT Praha o celkové ploše 146,9 m2. Je to o cca 50 m2 méně vzhledem k realizaci nezbytných stavebních prací v podstatně větším rozsahu než plánovaném pro značnou zanedbanost přidělených prostor. V roce 2007 byly pro účely Společné laboratoře získány další čtyři místnosti, které jsou již většinou vyklizeny a jejich rekonstrukce (celkem 103,8 m2) se připravuje v rámci schváleného RP Společná laboratoř konzervátorských technik II v roce 2008. Cíl 2: Vybavení laboratoří základním nábytkem. Plnění: Všechny zrekonstruované místnosti byly vybaveny nábytkem v plném rozsahu. Cíl 3: Nákup a instalace zařízení pro konzervátorskou činnost. Plnění: Všechny zrekonstruované laboratoře byly vybaveny zařízením pro konzervátorskou činnost. Vybavenost laboratoří byla částečně zajištěna i z jiných zdrojů. |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | Výstup č 1 Termín dokončení stavebních úprav 30.9.2007 byl splněn Výstup č 2 Termín vybavení laboratoří do 31.12.07 byl splněn s výjimkou drobných reklamovaných závad na dodaných zařízeních a nábytku. Ve všech zrekonstruovaných místnostech bude zahájena výuka počátkem letního semestru (od 11.2.2008) v plném rozsahu. |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Běžné finanční prostředky navýšeny o 340 tis.Kč | 25845/2007-30 |
|  | 2 | Převod ušetřených cestovních prostředků 38 tis.Kč na běžné | 25845/2007-30 |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 3550 | 3550 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 3550 | 3550 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 1040 | 1040 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 237 | 237 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 0 | 0 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu | 83 | 83 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 678 | 669 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 40 | 50 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 2 | 1 |
| 2.7 | Stipendia | 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 4590 | 4590 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
|  | Kapitálové finanční prostředky |  |
| 1. | Stavební a instalatérské práce | 818,163 |
|  | Lakýrnické a malířské práce | 102,987 |
|  | Elektroinstalační práce | 184,843 |
|  | Zařízení DHM (UV kabina, klimatizace, tryskací kabina, vana se sítem, trezorová skříň) | 879,099 |
|  | Zabudovaný laboratorní nábytek | 1 564,926 |
|  | CELKEM kapitálové finanční prostředky | 3 550,018 |
| 2. | Běžné finanční prostředky |  |
|  | Mzdové náklady |  |
| 2.1. | Mzdy | 237,000 |
| 2.3. | Odvody na sociální a zdravotní pojištění | 82,950 |
|  |  | 319,950 |
| 2.4. | Ostatní náklady |  |
| . | Mobilní laboratorní nábytek | 142,414 |
|  | Prosvětlovací pult, světelné zdroje, stativy, UV filtry, PC, datový projektor | 115,467 |
|  | Váhy, zlatnická pec | 95,562 |
|  | UV lázeň, myčka, sušárna, topné desky | 145,106 |
|  | Laboratorní potřeby, sklo, spotřební materiál | 170,904 |
|  |  | 669,453 |
| 2.5. | Služby a náklady nevýrobní povahy |  |
|  | Sklenářské práce, úpravy dílenských stolů | 47,621 |
|  | Členství v ICOM (P. Novák) | 1,900 |
|  |  | 49,521 |
| 2.6. | Cestovné | 1,083 |
|  |  | 1,083 |
| 2. | CELKEM běžné finanční prostředky | 1 040,007 |