| Vysoká škola: Vysoká škola chemicko-technologická |
| --- |
| Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu |
| Program: | 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií |
| Podprogram: | 3b. Rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně multilicencí softwarových produktů) |
| Název projektu: Rozvoj informačních technologií pro podporu výuky na VŠCHT Praha č. 235 |
| Období řešení projektu: | Od: 1. 2. 2008 | Do: 31. 12. 2008 |
| Dotace (v tis. Kč) | Celkem: | Z toho běžné finanční prostředky: | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek | 7233 | 6183 | 1050 |
| Čerpáno | 7228 | 6178 | 1050 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|  | Hlavní řešitel | Kontaktní osoba |
| Jméno: | Doc.Ing.Vratislav Flemr, CSc. | Doc.Ing. Stanislav Böhm, CSc. |
| Podpis: |  |  |
| Fakulta/Součást | prorektor VŠCHT Praha | Výpočetní centrum VŠCHT Praha |
| Adresa/Web: | Technická 5, 166 28 Praha 6/www.vscht.cz | Technická 5, 166 28 Praha 6/www.vscht.cz |
| Telefon: | 220443707 | 220443835 |
| E-mail: | Vratislav.Flemr@vscht.cz | bohm@vscht.cz |

| Jméno rektora: | Doc.. Ing. Josef Koubek, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: | 30.1.2009 |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Podprojekty Příprava systému pro záznam a ukládání prezentací pedagogů. Pořízení záznamového zařízení od firmy Manta. Pořízeny záznamy prezentace pedagogů v oblasti bezpečnosti práce v laboratořích. Splněno. Multilicence softwarového vybavení pro podporu výuky. Pronájem licencí pokrývajících všechna PC na VŠCHT produkty Microsoft. Splněno. Vytvoření počítačové laboratoře technologických výpočtů pro chemické a farmaceutické procesy.. Splněno. 1.Vytvoření a otestování systému na záznam výuky a dalších multimediálních pomůcek 2.Pilotní záznamy vybrané výuky zimního semestru 2008/2009 3.Antivirová a antispamová ochrana serveru i koncových PC spolu s online aktualizací všech počítačů VŠCHT 4.Rozvinutí systému dálkové správy PC pomocí systému LANDESK 5.Softwarová podpora výuky v celoškolských učebnách 6.Vytvořit počítačovou laboratoř, na které je možné provozovat moderní software pro chemického inženýra Stanovené cíle byly splněny v plném rozsahu. |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | 1.Nákup HW a SW pro realizaci publikace přednášek a výuky 2.Vytvoření a úprava záznamu vybrané výuky 3.Nákup a instalace programového vybavení specifikovaného v cílech projektu 4.Instalace a uvedení počítačové laboratoře do provozu 5.Adaptace osnov seminářů dotčených předmětů studijních programů Syntéza a výroba léčiv a Chemie a chemické technologie Všechny výstupy byly splněny. 1. Na základě VZMR bylo namísto původně uvažovaného zařízení Mediasite MSL_CSM_500_RO zakoupeno zařízení Accordent Capture AMCS 1230, které při srovnatelné ceně nabízí větší komfort, včetně e-learningového vybavení. 4. Instalace a uvedení počítačové laboratoře do provozu Do PC učebny FCHT nakoupen nový HW, na kterém je možné provozovat požadovaný software Aspen, Aspen Batch plus včetně výstupů do MS Accessu, MS Visia a MS Projectu. Pro výuku v PC učebně zakoupen datový projektor, pro výuku v PC učebně a72 zakoupen prezentační monitor. Zakoupeno a nainstalováno 20 licencí software MS Visio 2007, z existujících licencí nainstalován Aspen Batch Plus, MS Access (na MS Project již nezbyly prostředky, bude snad realizováno během doby) Učebna uvedena do provozu k 1. září 2008 5. Adaptace osnov seminářů dotčených předmětů studijních programů Syntéza a výroba léčiv a Chemie a chemické technologie V zimním semestru je SW Aspen, Aspen Batch plus + MS Visio využíván při cca 60% seminářů, přičemž MS Visio a MS Access slouží ke zpracování výstupů z programů rodiny Aspen. V závěru semestru studenti vypracovávají samostatné individuální projekty s využitím uvedených SW (např. v předmětu Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob je to v letošním šk. roce 25studentů, příští rok očekáváme až 40 studentů). Software Aspen, Aspen Batch Plus, MS Visio a MS Acces bude dále začleněn do výuky předmětu Technologické výpočty (probíhá v letním semestru), a rovněž končí zpracováním individuálních studentských projektů a jejich obhajobou před publikem |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Změna řešitele projektu (původní řešitel prof. Ing. S. Labík, CSc.) | viz schválení žádosti o změnu řešitele č.j. 5670/2008-30 |
|  | 2 | Zakoupení přístroje Accordent Capture nevyžadovalo nákup původně navrhované licence pro ML440, za ušetřené prostředky byl nakoupen materiál a drobný majetek potřebný k provozu záznamového zařízení. |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 1050 | 1050 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 1050 | 1050 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 6183 | 6178 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 520 | 519 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 0 | 0 |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 182 | 183 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 489 | 579 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 4932 | 4842 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 10 | 5 |
| 2.7 | Stipendia | 50 | 50 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 7233 | 7228 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 1.2 | Záznamová jednotka Accordent Capture AMCS 1230 | 950 |
| 1.2 | Datový projektor a prezentační monitor | 100 |
| 2.1 | Odměny řešitelům | 519 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění | 183 |
| 2.4 | Materiální náklady a drobný majetek – kamery, stativy, kabeláž, počítače, nabíjecí modul | 579 |
| 2.5 | Symantec Securiry Information Manager 4.5 – 2.500 licencí | 541 |
| 2.5 | Symantec Mail Security For SMTP 5.0 – 2.500 licencí | 1363 |
| 2.5 | GFI Web Monitor 4 – 2.500 licencí | 738 |
| 2.5 | Webroot Antispyware Corporate Edition, Academic basic support – 1000 licencí | 189 |
| 2.5 | Acronis True Image Echo Server for Win CZ EDU – 10 licencí | 176 |
| 2.5 | O&O FormatRecovery 4.1 Personal – 10 licencí | 11 |
| 2.5 | GetDataBack for NTFS – 10 licencí | 16 |
| 2.5 | O&O UnErase 4.1 Personal – 10 licencí | 5 |
| 2.5 | O&O RescueBox 4 Personal – 10 licencí | 11 |
| 2.5 | MATLAB – výuka zajišťovaná ústavem 445 | 337 |
| 2.5 | Statistika | 219 |
| 2.5 | Mathematica | 307 |
| 2.5 | Landesk Management Suite/LANDesk | 797 |
| 2.5 | Aspen soubor programů | 38 |
| 2.5 | AutoCad 2008 | 65 |
| 2.5 | Ostatní drobné služby | 29 |
| 2.6 | Cestovní náhrady; nedočerpané prostředky ve výši 5.086,99 Kč budou vráceny do SR | 5 |
| 2.7 | Stipendia pro studenty spolupracující na podprojektu 1 | 50 |