| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
| --- |
| Rozvojový projekt 244 na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu |
| Program: | 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy |
| Podprogram: |  |
| Název projektu: Společná laboratoř pro konzervátorské techniky II |
| Období řešení projektu: | Od: 1.1.2008 | Do: 31.12.2008 |
| Dotace (v tis. Kč) | Celkem: | Z toho běžné finanční prostředky: | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek | 3120 | 632 | 2488 |
| Čerpáno | 3520 | 1032 | 2488 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|  | Hlavní řešitel | Kontaktní osoba |
| Jméno: | prof. Ing. Pavel Novák, CSc. |  |
| Podpis: |  |  |
| Fakulta/Součást | Fakulta chemické technologie |  |
| Adresa/Web: | VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 |  |
| Telefon: | 220444033 |  |
| E-mail: | novakp@vscht.cz |  |

| Jméno rektora: | doc. Ing. Josef Koubek, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
| 1 2 3 | Stavební rekonstrukce laboratoří o celkové ploše 100m2 do 30.9.2008 Původní cíl splněn a překročen, stavebně bylo (do 31.10.2008) zrekonstruováno 130 m2 laboratoří. Vybavení laboratoří základním nábytkem do 31.10.2008 Původní cíl byl splněn, základním nábytkem byly v termínu vybaveny laboratoře o celkové ploše 86 m2, k začátku zimního semestru 08/09 (16.2.2008) bude dokončeno vybavení nábytkem na celkové laboratorní ploše 120 m2 a v těchto laboratořích bude zahájena výuka. Posun termínu je dán dodavatelskými problémy. Nákup a instalace zařízení pro konzervátorskou činnost do 31.12.2008 (dle plánu 789 500,- Kč). Bylo pořízeno zařízení v celkové hodnotě 748 564,-Kč. Cíl byl splněn, finanční prostředky byly přednostně využity na potřebné aktuální vybavení laboratoří a služby (80 935,-Kč), jednotlivé přístrojové položky dle původního plánu nebyly zcela dodrženy. |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
| 1 2 | Dokončení stavebních úprav do 30.9.2008. Splněno (pro cíl 1), celkově do 31.10.2008 překročeno. Vybavení laboratoří do 31.12.2008. V termínu bylo nábytkem a zařízením pro konzervátorskou činnost vybaveno a dovybaveno plánovaných 100 m2 laboratoří. |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Rozpočet projektu 244 byl zvýšen v položce běžné finanční prostředky o 400 000,-Kč (ostatní materiální náklady) převodem z RP 238. | č.j. 24 138/2008-30 |
|  | 2 | Z běžných prostředků na materiálové náklady převedeno 41 tis.Kč na aktuální služby. | Zavedení internetu do laboratoří, nájemné za kompresor pro rozvod tlakového vzduchu, poplatky ICOM. |
|  | 3 | Z běžných prostředků nebylo čerpáno cestovné 40 tis.Kč, převedeno na aktuální potřebu služeb. | Doprava a montáž nábytku , oprava a zapůjčení kompresoru, lakýrnické práce. |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2007 | 4250 tis.Kč |  |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 2488 | 2488 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 2488 | 2488 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 1032 | 1032 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 150 | 150 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 0 | 0 |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 52,5 | 52,5 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 789,5 | 748,5 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 81 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 40 | 0 |
| 2.7 | Stipendia | 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 3520 | 3520 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky | 2488 |
| 1.2 | Náklady spojené se stavebními rekonstrukcemi a zařízením místností 63, 63a, S82, S84, S85 | 1980 |
|  | Metalografická bruska Metaserve 3000 | 132 |
|  | Klimatizační komora Binder KBF 240 | 376 |
| 2. | Běžné finanční prostředky |  |
|  | Mzdové náklady | 202,5 |
| 2.1 | Odměny dle rozpisu pracovníků podílejících se na rozvojovém projektu | 150 |
| 2.3 | Odvody pojistného a zdravotního pojištění (35%) | 52,5 |
|  | Ostatní | 829,5 |
| 2.4 | Spotřební materiál (laboratorní sklo, chemikálie, elektrody, kabely) | 60 |
|  | DDHM do 3000,- (ohřívače vody, lékárničky do rekonstruovaných místností) | 27 |
|  | DDHM: do 40.000,- Kč (vzduchotechnika pro laboratorní zařízení) | 25 |
|  | Digitální kamera AxioCam k mikroskopu | 35 |
|  | Fotoaparát Mju 1030SW | 11 |
|  | Stojan k mikroskopu | 42 |
|  | Zdroje proudu, multimetry | 19 |
|  | Mobilní nábytek pro laboratoře: S42, S43, S84, S85, 59, 62 | 254 |
|  | Laboratorní a průmyslové židle | 36 |
|  | PC stolky a pojízdné stoly | 17 |
|  | Plechové skříně s nástavci a šatní skříňky | 200 |
|  | Software ke kameře AxioCam | 12 |
|  | Software QuickPHOTO CAMERA 2.3 | 10 |
| 2.5 | Nedaňové služby (členství ICOM) | 2 |
|  | Opravy: lakýrnické práce | 10 |
|  | Nájemné: (kompresor) | 13 |
|  | Ostatní služby (zavedení internetu,zapůjčení a oprava kompresoru, doprava a montáž nábytku) | 56,5 |
|  | CELKEM | 3520 |